Nuriddin Building HR-bot

Muammolar va buglar ro'yxati

Audit: 2026-07-23  ·  Holat yangilandi: 2026-08-05  ·  Jami 71 band

Og'irlik bo'yicha:

•  Kritik: 6 ta

•  Yuqori: 12 ta

•  O'rta: 15 ta

•  Infra / dasturchi: 10 ta

Bajarilish holati (2026-08-05):

•  ✅ TUZATILGAN: 22 ta

•  🟡 QISMAN: 7 ta

•  ❌ OCHIQ: 42 ta

Tuzatilgan bandlar: D2, D3, C2, N1, N2, N3, N4, N6, H1, H2, H6, H8, H9, I1, I8, FU1, FU6, FH2, FH6, FD1, FD2, FD6

Qisman tuzatilgan: S3, H3, NX3, I5, I10, FU8, FH1

Qolgan barcha bandlar ochiq holatda — har bir bandda holati alohida ko‘rsatilgan.

I QISM — Kod va tizim auditi

# 1. Xavfsizlik

Tizim hozir ochiq: soxta so'rov, ruxsatsiz kirish va shaxsiy ma'lumot sizishi mumkin.

## S1 — Webhook himoyasiz — istalgan odam super_admin bo'la oladi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Kritik

Joy: passenger_wsgi.py:45; set_webhook.py

Muammo: secret_token o'rnatilmagan va tekshirilmaydi. Domenni bilgan har kim curl bilan soxta update yuborib, ichida from_user.id = SUPER_ADMIN_ID qo'yadi — bot uni haqiqiy super-admin deb qabul qiladi: CV o'qish, ariza o'chirish, sozlama o'zgartirish. To'liq egallab olish.

Yechim: set_webhook da secret_token berish; WSGI da X-Telegram-Bot-Api-Secret-Token sarlavhasini hmac.compare_digest bilan tekshirish, mos kelmasa 403.

## S2 — 5 ta handler rol tekshirmaydi — CV/rasm/PII sizadi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Kritik

Joy: admin.py:907 (get_cv), 923 (get_photo), 609 (show_applications), 189 (toggle), 213 (delete_confirm)

Muammo: Bu handlerlarda is_hr tekshiruvi yo'q. Har kim get_cv:1, get_cv:2… yuborib barcha nomzodlarning CV va rasmlarini yuklab oladi; yoki vakansiyani arizalari bilan o'chiradi. Qo'shni handlerlarda tekshiruv bor — bularda unutilgan.

Yechim: Bitta _hr_guard() yordamchisi yaratib har admin handler boshida chaqirish (default-deny).

## S3 — HTML-injection — nomzod ismi xabarni 'o'ldiradi'

🟡 QISMAN   |   Og‘irlik: Kritik

Joy: jobseeker.py:468,706; admin.py:560,802; screening_admin.py:195 (html.escape hech qayerda yo‘q)

Muammo: Nomzod kiritgan matn (ism, telefon, javob) escapesiz parse_mode=HTML ichiga qo'yiladi. Ismga < yozilsa Telegram xato beradi -> xabar except:pass bilan yutiladi -> HR arizani umuman ko'rmaydi, nomzod esa 'qabul qilindi' ko'radi. Yoki soxta havola inyeksiya qilinadi.

Yechim: Foydalanuvchi kiritgan har bir maydonni xabarga qo'yishdan oldin html.escape() bilan filtrlash.

## S4 — Postgres paroli ochiq holda git'da

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Kritik

Joy: app/test_db.py:5

Muammo: DATABASE_URL ichida ochiq parol (postgres:cheklanma@...) — fayl git'da kuzatilyapti, parol repo tarixida abadiy qoladi.

Yechim: test_db.py ni config dan URL oladigan qilish yoki o'chirish; parolni almashtirish.

# 2. Ma’lumot yo‘qotish

Nomzodlar bazasi qaytarib bo'lmas o'chishi yoki nomzodning butunlay yo'qolishi mumkin.

## D1 — Vakansiya o'chirish — arizalarni qaytarib bo'lmas o'chiradi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Kritik

Joy: crud.py:279 (delete_vacancy)

Muammo: Vakansiyaga bog'liq barcha arizalar (tasdiqlangan/rad etilgan ham) hard-delete bo'ladi, tasdiq oynasisiz; ApplicationAnswer va VacancyQuestion yetim qoladi. Hujjatdagi 'nomzodlar zaxira bo'ladi' tamoyiliga zid.

Yechim: O'chirish o'rniga arxivlash (active=False); yoki tasdiq + bog'liq javoblarni birga o'chirish.

## D2 — 'in_progress' qulfi — nomzod butunlay yo'qoladi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Kritik

Joy: crud.py:323 (has_applied_today); jobseeker.py:411; models.py:113 (UTC)

Muammo: Nomzod testda 'Bekor qilish' bossa ariza in_progress qoladi. Uch oqibat: (a) has_applied_today statusni tekshirmaydi -> shu kuni qayta topshira olmaydi; (b) HR panelida ko'rinmaydi; (c) created_at UTC, date.today() local — 00:00-05:00 oralig'ida sana noto'g'ri.

Yechim: has_applied_today faqat status=submitted ni sanasin; chala arizani qayta boshlaganda yangilash; sanani bitta zonaga keltirish.

## D3 — Migratsiya eski arizalarni 'in_progress' qildi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: migrate_v2.py:28 (DEFAULT 'in_progress')

Muammo: Saralashdan oldingi (aslida yakunlangan) barcha arizalar migratsiyadan keyin in_progress/stage1 bo'lib qoldi — yangi panelda ko'rinmaydi, 'tugatilmagan' bo'lib yolg'on ko'rsatiladi.

Yechim: Bir martalik backfill: eski qatorlarga status='submitted', stage='done'.

# 3. Concurrency (multi-worker + webhook)

Bir nechta worker va Telegram qayta yuborishlari dublikat va noto'g'ri ball keltirib chiqaradi.

## C1 — Webhook retry dedup yo'q — e'lon 2-3 marta ketadi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: passenger_wsgi.py:45; utils.py:40 (broadcast); admin.py:965 (Excel)

Muammo: update_id dedup yo'q. Uzoq amal 60s'dan oshsa Telegram update'ni qayta yuboradi. Broadcast (1200+ user ~60s+), Excel, guruhga yuborish -> foydalanuvchilar e'lonni ikki-uch marta oladi.

Yechim: Ko'rilgan update_id larni saqlab dedup qilish; uzoq amallarni webhookdan ajratish.

## C2 — Test tugmasini 2 marta bosish -> ball 9 dan oshadi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: jobseeker.py:558; crud.py:499 (create_answer)

Muammo: create_answer dedupsiz, (app_id, question_id) unique yo'q. Double-tap (yoki 2 worker) ikkita javob yozadi -> test_score 9 dan oshadi -> reyting buziladi.

Yechim: UNIQUE(application_id, question_id) + upsert; yoki callbackka savol indeksini kiritib eskirganini rad etish.

## C3 — FSM update_data atomik emas — lost update

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: fsm_storage.py:55 (set_data butun JSON’ni qayta yozadi)

Muammo: Ikki parallel handler bir userga update_data chaqirsa biri o'chib ketadi — t_idx yo'qoladi, savol takrorlanadi yoki javob noto'g'ri savolga yoziladi.

Yechim: Kritik hisoblagichlarni FSM o'rniga DB'da atomik UPDATE bilan; yoki callbackka indeks kiritish (C2 bilan birga hal bo'ladi).

## C4 — SQLite FSM'da WAL/busy_timeout yo'q — 'database is locked'

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: fsm_storage.py:14,27

Muammo: Har worker bir bot.db fayliga yozadi, timeout=0, journal DELETE. Ikki bir vaqtli yozuv -> database is locked -> update jimgina yo'qoladi, nomzod qotib qoladi. Sinxron sqlite3 event loopni ham bloklaydi.

Yechim: PRAGMA journal_mode=WAL; busy_timeout=30000; + timeout=30; yoki Redis/Postgres FSM.

## C5 — recompute_scores alohida tranzaksiya — HR ballari yo'qoladi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: crud.py:542; screening_admin.py:346,380

Muammo: Ball yozish va qayta hisoblash alohida sessiyalarda. Ikki HR bir arizani (biri yozma, biri video) bir vaqtda baholasa, biri ikkinchisining natijasini bekor qiladi (lost update).

Yechim: Yozish + qayta hisoblashni bitta tranzaksiyada; yoki hisobni atomik UPDATE bilan.

# 4. Nomzod oqimi buglari

Ariza topshirish jarayonida jimgina uziladigan yoki noto'g'ri ma'lumot yozadigan holatlar.

## N1 — Eski FSM vacancy_id tozalanmaydi — noto'g'ri vakansiyaga ariza

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: jobseeker.py:175 (_start_application), 296 (_ask_vacancy_step)

Muammo: Yangi ariza boshlanganda oldingi FSM data tozalanmaydi. Tashlangan oqimdan qolgan vacancy_id saqlanib qoladi -> lavozim tanlash qadami jimgina o'tkazib yuboriladi -> nomzod o'zi tanlamagan vakansiyaga ariza beradi.

Yechim: Oqim boshida FSM data'ni tozalash (kerakli vacancy_id ni saqlab).

## N2 — Matn bo'lmagan input (stiker/rasm) oqimni crash qiladi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: jobseeker.py:255 (age), 400 (salary)

Muammo: message.text.strip() — stiker/rasm/ovozda text=None -> AttributeError. Webhook xatoni yutadi va 200 qaytaradi -> nomzodga hech qanday javob kelmaydi, update yo'qoladi.

Yechim: Handlerlarga F.text filtri + None tekshiruvi.

## N3 — Yopilgan vakansiyaga ariza topshirib bo'ladi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: jobseeker.py:167 (apply_from_vacancy), 309

Muammo: Eski e'londagi tugma v.active ni tekshirmaydi. HR vakansiyani yopgan bo'lsa ham, hafta oldingi xabardan ariza kelaveradi.

Yechim: Ariza boshida v.active tekshiruvi; yopiq bo'lsa to'xtatish.

## N4 — Telefon raqami umuman tekshirilmaydi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: jobseeker.py:236 (app_get_phone_text)

Muammo: 'salom' ham telefon sifatida saqlanadi. Yosh qattiq tekshiriladi, telefon — yo'q. HR bog'lana olmaydi.

Yechim: Regex validatsiya (+?\d{7,15}); xato bo'lsa qayta so'rash yoki contact tugmasini majburlash.

## N5 — Ko'p xabarli yozma javob noto'g'ri savolga yoziladi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori

Joy: jobseeker.py:610 (screening_written_answer)

Muammo: Nomzod uzun javobni 2 xabarda yuborsa: 1-xabar 1-savolga yoziladi va keyingi savolga o'tadi, davomi (2-xabar) 2-savol javobi bo'lib ketadi. Ikkala javob ham buziladi.

Yechim: Yozma javobni 'Tayyor' tugmasi bilan yakunlash; yoki qisqa debounce bilan birlashtirish.

## N6 — 'stage' ustuni hech qachon stage2/3 bo'lmaydi — resume imkonsiz

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: models.py:117; jobseeker.py:434,458,692

Muammo: Bosqichlar faqat FSM'da yashaydi; DB'dagi stage doim stage1->done. FSM yo'qolsa nomzod qayerdan davom etishini tizim bilmaydi.

Yechim: Har bosqichga o'tishda update_application(stage=...).

# 5. HR qulayligi

HR kunlik ishini sekinlashtiradigan va chalkashtiradigan noqulayliklar.

## H1 — Rad etish tasdiqsiz va qaytarib bo'lmaydi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: screening_admin.py:413 (scr:reject)

Muammo: Bitta adashib bosish -> nomzodga rad xabari darhol ketadi, status rejected, undo yo'q. Oddiy o'chirishda tasdiq bor, real xabar yuboradigan rad'da yo'q.

Yechim: Tasdiq qadami + 'Statusni qaytarish'.

## H2 — Yangi nomzod xabarida harakat tugmasi yo'q

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: jobseeker.py:704 (_notify_admins_and_group)

Muammo: Xabar faqat matn ('Ariza N'), tugmasiz. Kartochkaga borish: /admin -> Saralash -> vakansiya -> nomzod = 4-5 qadam va N ni qo'lda izlash.

Yechim: Xabarga 'Kartochkani ochish' (scr:app:{id}) tugmasi.

## H3 — 'Arizalar' va 'Saralash' — ikkita ajralgan dunyo

🟡 QISMAN   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: admin.py:535; screening_admin.py:226

Muammo: Bir nomzod ikki joyda ko'rinadi: eski 'Arizalar' (CV/o'chirish, lekin baholab bo'lmaydi), yangi 'Saralash' (baholash, lekin CV/o'chirish yo'q). Eski arizalarni qayta ishlab bo'lmaydi.

Yechim: Ikkalasini birlashtirish yoki kartochkalar orasida o'tish tugmalari.

## H4 — Status bo'yicha filtr yo'q

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: screening_admin.py:253

Muammo: Reyting ro'yxati submitted+approved+rejected ni aralash ko'rsatadi. 50 nomzod bo'lsa 'yangilarini' ajratib olish qiyin.

Yechim: 'Yangi / Tasdiq / Rad' filtr tugmalari.

## H5 — 'Rad etilganlar zaxirasi' va'da qilingan, lekin yo'q

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: screening_admin.py:427

Muammo: Rad xabari 'mos vakansiya chiqsa bog'lanamiz' deydi, lekin rad etilganlarni keyin ko'rish/qidirish/boshqa vakansiyaga chaqirish yo'li yo'q.

Yechim: 'Zaxira' ro'yxati + boshqa vakansiyaga qayta chaqirish.

## H6 — Excel eksportda saralash natijasi yo'q

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: admin.py:958 (EXCEL_HEADERS — 14 ustun)

Muammo: Test/yozma/video/jami ball, status, kutgan maosh eksportga chiqmaydi. HR Excelda saralay olmaydi.

Yechim: test_score, written_score, video_score, total_score, status, expected_salary ustunlarini qo'shish.

## H7 — Vaqtlar UTC/naive — nomuvofiq

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: models.py:113 (created_at=UTC); screening_admin.py (reviewed_at=naive)

Muammo: Topshirilgan vaqt Toshkentdan 5 soat orqada; created_at va reviewed_at har xil zonada — solishtirib bo'lmaydi.

Yechim: Yagona zona (Asia/Tashkent, UTC+5) da ko'rsatish.

## H8 — Guruh kartochkasi harakatsiz

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: jobseeker.py:502; admin.py:875

Muammo: Guruhga faqat matn tushadi, tugmasiz — CV olish, baholash, tasdiqlash imkonsiz. Guruh shunchaki jurnal.

Yechim: Guruh xabariga 'Kartochkani ochish' tugmasi.

## H9 — Uzun yozma javoblar kartochkani ochilmas qiladi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: screening_admin.py (_card_text)

Muammo: 2 yozma javob (har biri 1500 gacha) + karta matni Telegram 4096 belgi limitidan oshsa edit_text va fallback ikkalasi ham yiqiladi -> HR eng ko'p yozgan (eng yaxshi) nomzodlarni ko'rmaydi.

Yechim: Kartochkani bo'lib yuborish yoki javoblarni alohida xabar/tugma bilan ko'rsatish.

## H10 — Dublikat vakansiyalar

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: Serverda: Kassir #11/#24; Targetolog #12/#22

Muammo: Nomzodlar va reyting ikkiga bo'linadi; avto-biriktirish ikkalasiga ham savol qo'yadi. Tizim dublikatni sezmaydi.

Yechim: Yaratishda nom bo'yicha dublikatni ogohlantirish; mavjudlarini birlashtirish.

# 6. Nomzod qulayligi

Foydalanuvchi tajribasini og'irlashtiradigan va tashlab ketishga majburlaydigan joylar.

## NX1 — Oqim ~17 qadam, 'Orqaga' va davom ettirish yo'q

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: jobseeker.py (butun oqim)

Muammo: 3-qadamda xato yozganini sezsa faqat butunlay bekor qilish bor. Yarim to'ldirib chalg'isa, saqlab davom ettirib bo'lmaydi.

Yechim: Har qadamda 'Orqaga'; yakuniy 'ko'rib chiqish' ekrani.

## NX2 — Nomzod o'z ariza holatini ko'ra olmaydi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: keyboards/reply.py (main_menu)

Muammo: 'Ko'rib chiqilmoqda' xabaridan keyin holatni tekshirish yo'q; nomzod noaniqlikda qayta-qayta uriladi.

Yechim: 'Mening arizalarim' bo'limi (status + tartib).

## NX3 — Menyu tugmalari oqim o'rtasida ishlaydi (StateFilter yo'q)

🟡 QISMAN   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: jobseeker.py:100; start.py:26

Muammo: Ariza/test o'rtasida 'Vakansiyalar'/'Biz haqimizda' bosilsa oqim buziladi; matn yozilsa javob sifatida saqlanadi.

Yechim: Menyu handlerlariga StateFilter(None).

## NX4 — Rasm majburiy, o'tkazib bo'lmaydi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: jobseeker.py:372 (app_photo_wrong)

Muammo: Rasm yubormasa oqim to'xtaydi. Ko'p nomzod rasm bermaydi/qo'lida yo'q -> shu bosqichda tashlab ketadi. Boshqa maydonlarda skip bor, rasmda yo'q.

Yechim: Rasmga 'O'tkazib yuborish'.

## NX5 — Video davomiyligi tekshirilmaydi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta

Joy: jobseeker.py:643

Muammo: '40s-1 daqiqa' deyilsa-da, 1 soniyalik video ham qabul qilinadi. Sifat nazorati yo'q.

Yechim: message.video.duration tekshiruvi.

# 7. Infratuzilma / dasturchi

Texnik qarz: kuzatuv, deploy, o'lik kod va barqarorlik.

## I1 — echo=True — gigant log + PII log'da

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Infra

Joy: connect.py:5

Muammo: Har SQL so'rov parametrlari bilan logga yoziladi — passenger.log shishadi, diagnostika qiyin, shaxsiy ma'lumot logda.

Yechim: echo=False (env orqali boshqarish); app-level logging.

## I2 — bot.py (lokal) prod bilan mos emas

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Infra

Joy: bot.py vs passenger_wsgi.py

Muammo: Lokal: 3 router, MemoryStorage, middlewaresiz. Prod: 4 router (+screening), SQLite storage, middleware. Saralashni lokalda test qilib bo'lmaydi — 'lokalda ishladi, serverda yo'q'.

Yechim: Bitta setup_dispatcher() — ikkala kirish nuqtasi shuni chaqirsin.

## I3 — client.py + Loyiha/Lead moduli — o'lik kod

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Infra

Joy: handlers/client.py (271q); Project/ProjectStage/Subscription/Lead modellar+crud

Muammo: Router hech qayerga ulanmagan, menyuda tugma yo'q — ~15 crud funksiya UI'dan yetib bo'lmaydigan o'lik kod.

Yechim: Kerak bo'lsa ulash; kerak emas bo'lsa o'chirish.

## I4 — userbot / channel_reader / role_check — o'lik; requirements shishgan

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Infra

Joy: userbot/; set_webhook2.py; middlewares/role_check.py; requirements.txt

Muammo: Ishlatilmagan modullar; role_check.py:22 mantiqan buzuq. requirements.txt da keraksiz og'ir paketlar (telethon, google-genai, bs4). Ikki papka: middleware/ va middlewares/.

Yechim: O'lik modul/skript/paketlarni tozalash; papkalarni birlashtirish.

## I5 — Monitoring/alert yo'q — xatolar jimgina yutiladi

🟡 QISMAN   |   Og‘irlik: Infra

Joy: passenger_wsgi.py:52; o‘nlab except:pass

Muammo: Webhook xatoda 200 qaytaradi (update yo'qoladi). DB uzilsa yoki handler crash bo'lsa hech kim bilmaydi.

Yechim: Markaziy dp.errors handler -> kritik xatoni super_admin'ga yuborish.

## I6 — Config validatsiyasi yo'q — bo'sh env -> tushunarsiz crash

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Infra

Joy: config.py:8

Muammo: int(os.getenv('SUPER_ADMIN_ID')) — env yo'q bo'lsa import paytida TypeError, tushunarsiz stack-trace bilan boot bo'lmaydi.

Yechim: Startupda majburiy env'larni tekshirib aniq xabar bilan to'xtash.

## I7 — Test va CI umuman yo'q

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Infra

Joy: tests/ yo‘q

Muammo: Har o'zgarish qo'lda tekshiriladi; regressiya (masalan I2 router farqi) avtomatik tutilmaydi.

Yechim: recompute_scores, match_bank_key uchun pytest; GitHub Actions smoke.

## I8 — Deploy qo'lda va sinuvchan; avtomatik backup yo'q

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Infra

Joy: deploy.sh yo‘q; bot.db backup yo‘q

Muammo: Deploy tartibida bitta qadam (virtualenv, migratsiya) o'tkazib yuborilsa prod ishlamaydi. bot.db bitta fayl, yo'qolsa tiklab bo'lmaydi.

Yechim: deploy.sh (pull->migrate->restart, xatoda to'xtaydigan) + cron backup.

## I9 — N+1 so'rovlar issiq yo'llarda

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Infra

Joy: screening_admin.py:231 (scr_menu); admin.py:633 (show_applications)

Muammo: Saralash paneli har vakansiya uchun alohida COUNT; ariza ro'yxati har ariza uchun alohida get_vacancy. 100+ da sekinlashadi.

Yechim: Bitta GROUP BY so'rov; vacancy_map ni bir marta yuklash.

## I10 — Global event loop + pool_pre_ping yo'q

🟡 QISMAN   |   Og‘irlik: Infra

Joy: passenger_wsgi.py:21; connect.py:5

Muammo: Bitta global loopda run_until_complete — thread bo'lsa 'loop already running'. Engine'da pool_pre_ping yo'q -> idle Postgres ulanishi eskiradi ('connection closed').

Yechim: Loopni ehtiyot bilan boshqarish; pool_pre_ping=True, pool_recycle=1800.

II QISM — Amaliy foydalanish (persona sinovi)

Botni uch rolda qadam-baqadam 'ishlatib' ko'rish natijasida topilgan noqulayliklar. Jonli Telegram sinovi emas, haqiqiy kod-oqim bo'yicha simulyatsiya.

# A. Foydalanuvchi (nomzod) — eng muhim

Botni ochib, ariza topshirishga urinib ko'rdim. Har qadamda uchragan to'siqlar.

## FU1 — Jarayon qancha uzunligi oldindan aytilmaydi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Yuqori   |   Qadam: Rozilik ekrani

Sinovda: 'Ariza Topshirish' bosib rozilik berganimda, jarayon ~17 qadam ekani va oxirida SELFIE VIDEO kerakligi haqida hech narsa aytilmadi. Video talabini faqat 16-qadamda bildim. Ko'p nomzod aynan shu kutilmagan bosqichda tashlab ketadi.

Yechim: Rozilik ekranida ogohlantirish: '~10 daqiqa, 3 bosqich, oxirida qisqa video kerak bo'ladi'.

## FU2 — Umumiy progress ko'rsatkichi yo'q

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori   |   Qadam: Butun oqim

Sinovda: 'Test savoli 1' yozadi, lekin 'jami nechta bosqich/savol qoldi' ko'rinmaydi. Cheksiz so'roq tuyuladi — motivatsiya tushadi.

Yechim: Har qadamda 'Bosqich 2/3 · Savol 2/5' ko'rsatish.

## FU3 — Bir vaqtda ikkita klaviatura chiqadi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Butun oqim

Sinovda: Rozilik/vakansiya/ma'lumot uchun inline tugmalar chiqqanda, pastda hali 'Bekor qilish' reply klaviaturasi turadi. Telefon ekranida chalkash — noto'g'ri tugma bosiladi.

Yechim: Bosqichga qarab faqat bitta klaviatura turini ko'rsatish.

## FU4 — 'Bekor qilish' tasdiqsiz — 15 qadam bir teginishda o'chadi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori   |   Qadam: Har qadam

Sinovda: Ekran pastida doim 'Bekor qilish' turadi. Adashib bir marta bossam — to'ldirilgan hamma narsa yo'qoladi, tasdiq so'ralmaydi.

Yechim: 'Rostdan bekor qilasizmi? Ha / Yo'q' tasdig'i.

## FU5 — Orqaga qaytish yo'q — bitta xato = qaytadan boshlash

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori   |   Qadam: Har qadam

Sinovda: Ismni yoki yoshni xato yozganimni keyingi qadamda sezdim. 'Orqaga' tugmasi yo'q — faqat hammasini bekor qilib, boshidan boshlash mumkin.

Yechim: Har qadamda '◀️ Orqaga' tugmasi.

## FU6 — Kasb oxirroqda so'raladi; kirish yo'liga qarab tajriba butunlay farq qiladi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: 6-qadam

Sinovda: Menyudan kirsam, kasb faqat 6-qadamda so'raladi (avval ism/tel/yosh olinadi) — g'ayritabiiy. Vakansiya tugmasidan kirsam esa bu qadam umuman yo'q. Ikki xil yo'l, ikki xil tajriba — chalkash.

Yechim: Doim avval lavozimni so'rash; ikkala yo'lni bir xil qilish.

## FU7 — Rasm majburiy, sababi tushuntirilmaydi, o'tkazib bo'lmaydi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori   |   Qadam: 10-qadam (rasm)

Sinovda: 'O'zingizning rasmingizni yuboring' — nega kerak, qayerga ishlatiladi, kim ko'radi? Tushuntirish yo'q, skip yo'q. Rasm bermoqchi bo'lmagan (yoki qo'lida yo'q) nomzod aynan shu yerda to'xtaydi.

Yechim: Sababni yozish + '⏭ O'tkazib yuborish' berish (yoki ixtiyoriy qilish).

## FU8 — Video-vizitka juda qo'rqinchli to'siq

🟡 QISMAN   |   Og‘irlik: Yuqori   |   Qadam: 3-bosqich (video)

Sinovda: O'zim haqimda 40-60s selfie-video yozish — baland psixologik to'siq. Nima deyishni bilmayman (bir qatorlik ko'rsatma), oldindan ko'rib qayta yozish yo'q. Ko'plar shu yerda butunlay to'xtaydi.

Yechim: Aniq skript/namuna ('Ismingiz, tajribangiz, nega shu ish'); majburiy emasligini yaqqol ko'rsatish.

## FU9 — Til tanlash yo'q — faqat o'zbekcha (lotin)

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori   |   Qadam: Butun bot

Sinovda: Butun bot faqat o'zbek lotin tilida. O'zbekistonda keng tarqalgan ruszabon yoki kirill o'quvchi nomzod umuman foydalana olmaydi — ariza topshirmasdan ketadi.

Yechim: /start da til tanlash (O'zbekcha/Ruscha).

## FU10 — Ariza holatini keyin ko'rib bo'lmaydi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Yuqori   |   Qadam: Yakun

Sinovda: 'Ko'rib chiqilmoqda' dan keyin abadiy sukunat — qachon javob bo'lishi aytilmaydi, holatni tekshirish yo'li yo'q. Xavotirda qayta-qayta ariza berishga urindim.

Yechim: '📄 Mening arizalarim' — holat va taxminiy muddat.

## FU11 — Yakuniy 'ko'rib chiqish' ekrani yo'q

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Yuborishdan oldin

Sinovda: Yuborishdan oldin kiritgan hamma narsani bir joyda ko'rib, tuzatib bo'lmaydi — ko'r-ko'rona jo'natiladi.

Yechim: Yakuniy tasdiqdan oldin barcha javoblarni ko'rsatuvchi ekran + tahrirlash.

## FU12 — Test javobini o'zgartirib bo'lmaydi + ikki marta bosish xavfi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Test

Sinovda: Variantni bosishim bilan darrov keyingi savolga o'tadi — xato bosilsa qaytarib bo'lmaydi. Javob sekin bo'lganда ikki marta bossam, ballim buzilishi mumkin (tizim buni bloklamaydi).

Yechim: Javobni 'Tasdiqlash' bilan yakunlash; takror bosishni bloklash.

## FU13 — Yozma javob — telefonda qoralama saqlanmaydi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Yozma

Sinovda: Uzun, o'ylangan javobni telefonda yozayapman; adashib menyu tugmasini bossam yoki chiqib ketsam — yozganim yo'qoladi.

Yechim: Qoralama/davom ettirish; 'Tayyor' tugmasi bilan yakunlash.

## FU14 — Maosh erkin matn — chalkash format

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Maosh

Sinovda: '5 mln', '5000000', 'kelishamiz' — qanday format kutilishini bilmayman. HR turli-tuman qiymat oladi, solishtira olmaydi.

Yechim: Aniq format ko'rsatish yoki tugmali diapazonlar (masalan: <5mln / 5-8mln / 8mln+).

# B. HR — panelni ishlatib ko'rish

HR bo'lib nomzodlarni ko'rish, baholash va chaqirishga urindim.

## FH1 — Bitta nomzodni baholash juda ko'p teginish

🟡 QISMAN   |   Og‘irlik: Yuqori   |   Qadam: Baholash

Sinovda: Saralash → vakansiya → nomzod → yozma-1 → ball → orqaga → yozma-2 → ball → orqaga → video ko'rish → orqaga → video ball. 50 nomzodni shunday baholash — charchatadi.

Yechim: Bitta ekranda ketma-ket baholash ('keyingi javob' oqimi).

## FH2 — Yangi nomzod xabari tugmasiz — ustiga bosolmayman

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Yuqori   |   Qadam: Bildirishnoma

Sinovda: Yangi nomzod haqida faqat matn keladi; ustiga bosib kartochkaga o'tolmayman, /admin dan qo'lda qayta izlashim kerak.

Yechim: Xabarga 'Kartochkani ochish' tugmasi.

## FH3 — Qo'ng'iroq qilish uchun telefonni qo'lda nusxalash kerak

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Chaqirish

Sinovda: Nomzodni chaqirmoqchiman — telefon kartochkada oddiy matn; bir teginishда qo'ng'iroq/telefon dasturi ochilmaydi.

Yechim: Telefonni bosiladigan (tel:) yoki nusxalanadigan qilish.

## FH4 — Nomzodga shaxsiy eslatma/teg qo'yib bo'lmaydi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Baholash

Sinovda: 'Keyin qo'ng'iroq qilaman' yoki 'kuchli, zaxira' deb belgilamoqchiman — bazada hr_note ustuni bor, lekin panelда uni yozadigan tugma yo'q.

Yechim: Kartochkaga 'Izoh qo'shish' tugmasi.

## FH5 — Yangi va ko'rilgan nomzod farqlanmaydi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Reyting

Sinovda: Ro'yxatda yangi/tasdiq/rad aralash. Bir nechtasini tasdiqlagach, qaysi biri hali ko'rilmaganini yo'qotaman.

Yechim: Status filtri + 'yangi' belgisi.

## FH6 — Bitta savoldagi xatoni tuzatib bo'lmaydi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Savollar

Sinovda: Bir savol matnida xato bor. 'Savollar' faqat 'shablon yuklash' / 'o'chirish' beradi — bitta savolni tahrirlash yo'q, butun shablonni qayta yuklashga majburman.

Yechim: Har savolni alohida tahrirlash/qo'shish/o'chirish.

## FH7 — Video alohida xabar — ball qo'yishda kontekst yo'qoladi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Video

Sinovda: 'Videoni ko'rish' alohida xabar bo'lib keladi; ball qo'yish uchun kartochkaga qaytishim kerak — orada adashaman.

Yechim: Video ostiga baholash tugmalarini biriktirish.

## FH8 — Arizalar guruhida filtr/harakat yo'q

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: O'rta   |   Qadam: Guruh

Sinovda: Guruhda arizalar oqimi ko'p; u yerdan baholash/qidirish/filtrlash imkonsiz — guruh shunchaki jurnal.

Yechim: Guruh xabariga harakat tugmasi; yoki guruhni faqat xabarnoma deb belgilash.

# C. Dasturchi — botni saqlash va tuzatish

Dasturchi bo'lib deploy qilish va nosozlikni tuzatishga urindim.

## FD1 — 'Nega ishlamadi' ni topish qiyin — log dengizi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Infra   |   Qadam: Diagnostika

Sinovda: 'Savol nega chiqmadi' ni aniqlash uchun venv aktivlashtirib, check_screening ishga tushirdim; passenger.log esa echo=True tufayli SQL bilan to'lib ketgan — sababni topish qийин (buni birga yashadik).

Yechim: echo=False; strukturalangan logging; diagnostika buyrug'i.

## FD2 — Deploy tartibini eslab qolish shart — bittasi unutilsa prod sinadi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Infra   |   Qadam: Deploy

Sinovda: Deploy: venv aktivlashtirish → migrate_v2 → restart. venv unutildi (ModuleNotFound), migratsiya o'tmadi — natijada saralash umuman ishlamadi (birga yashadik).

Yechim: deploy.sh (xatoda to'xtaydigan) — bitta buyruq.

## FD3 — Nomzod holatini ko'radigan buyruq yo'q

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Infra   |   Qadam: Debug

Sinovda: Oqim o'rtasida qotib qolган nomzodni tekshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri DB so'rov yozishim kerak — botда 'bu foydalanuvchi qayerda?' degan buyruq yo'q.

Yechim: Admin diagnostika buyrug'i (foydalanuvchi FSM/ariza holati).

## FD4 — Screeningni lokalda sinab bo'lmaydi

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Infra   |   Qadam: Lokal sinov

Sinovda: bot.py da screening router yo'q — saralash oqimini lokalda takrorlab, tuzatib ko'rib bo'lmaydi. Faqat prodда chiqadi.

Yechim: bot.py va passenger_wsgi bitta setup dan qurilsin.

## FD5 — Funnel/metrika yo'q — UX muammolarini ko'r-ko'rona topamiz

❌ OCHIQ   |   Og‘irlik: Infra   |   Qadam: Analitika

Sinovda: Nomzodlar qaysi qadamда tashlab ketishini ko'rsatadigan hech narsa yo'q. 'Qayerda yo'qotyapmiz' savoliga javob yo'q — muammoni faqat taxmin bilan topamiz.

Yechim: Bosqichma-bosqich tashlab ketish (drop-off) hisobi.

## FD6 — Savol matnini o'zgartirish har safar kod deploy talab qiladi

✅ TUZATILGAN   |   Og‘irlik: Infra   |   Qadam: Kontent

Sinovda: Bitta savol so'zini tuzatish uchun ham kod o'zgartirib, push-pull-restart qilishга to'g'ri keladi — admin UI yo'q.

Yechim: Savollarni bazadan tahrirlash (admin UI).